Приложение к постановлению администрации Ищерского сельского поселения № 09 от 19.05.2022 года.

 **ПЛАН-ГРАФИК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с приказом Минцифры России от 18.11.2020 г. №600) | Наименование услуги, предоставляемой администрацией или сельским поселением (в соответствии с административным регламентом) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов  перевода в электронный формат муниципальных массовых социально-значимых услуг.  |
| Размещение информации об услуге на официальном сайте и в СМИ | Размещение на официальном сайте форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителей получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления  муниципальной услуги   в   электронном  виде на ЕПГУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
| 1 | Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством РФ в срок | Организация приёма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством РФ в срок | Заместитель главы администрации Ищерского с/п Янарсаев Ш.У. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 2 | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости | Присвоение и (или) уточнение адреса земельному участку и (или) объекту недвижимости | Заместитель главы администрации Ищерского с/п Янарсаев Ш.У. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 3 | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства | Присвоение адреса объекту капитального строительства, незавершенного строительства | Заместитель главы администрации Ищерского с/п Янарсаев Ш.У. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 4 | Выдача актов обследования жилищных, материально-бытовых условий гражданина. | Выдача актов обследования жилищных, материально-бытовых условий гражданина. | Главный специалист администрации Ищерского с/п Асабаева Э.А | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 5 | Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования по программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2023 годы» | Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования по программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2020-2023 годы» | Заместитель главы администрации Ищерского с/п Янарсаев Ш.У. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 6 | Выдача справки с места жительства, о нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении при оформлении пенсии.  | Выдача справки с места жительства, о нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении при оформлении пенсии. | Ведущий специалист администрации Ищерского с/п Асабаева Э.А. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |
| 7 | Выдача справки о составе семьи (на оформление земли многодетным семьям, на ЕДК, ЕДВ, детское пособие. | Выдача справки о составе семьи (на оформление земли многодетным семьям, на ЕДК, ЕДВ, детское пособие. | Ведущий специалист администрации Ищерского с/п Асабаева Э.А. | 10.06.2022 | 01.08.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2023 | 01.07.2023 |